《骸骨王座》Codex 从零开发使用 Guide

如何使用 Codex、Git、Unity 6.3 LTS 与 Vibecoding 文档正确开发单机 + 四人联机战棋 Demo
版本：v1.1（直接取代 v1.0）

说明：本文档为可直接执行的项目文档；如果放入 Codex 仓库，建议同时另存为 Markdown，便于 Codex 更稳定读取。

# 0. 先回答：是否只需要这三个文档就可以？

是。对于“让 Codex 按步骤开发这款游戏”而言，保留以下三份文档就足够，不需要继续同时维护旧版 v1.0/v2.0：

| 文档 | 你怎么用 | 放在哪里 |
| --- | --- | --- |
| 系统设计文档 Unity 6.3 LTS v2.1 | 作为最高规则；任何玩法、架构、联机决策以它为准。 | Docs/ |
| Codex 完整即用 Vibecoding 开发文档 Unity 6.3 LTS v1.1 | 每个阶段复制提示词到 Codex；包含验收和修 Bug 模板。 | Docs/ |
| 本 Guide Unity 6.3 LTS v1.1 | 从零创建 Unity 项目、Git、Codex、分支、测试和回滚。 | Docs/ |

注意：三份文档足够指导开发，但项目仓库里仍然要生成 AGENTS.md、ACTIVE_TASK.md、README.md、.gitignore、.gitattributes、Docs/DevLogs 等辅助文件。它们不是“额外设计文档”，而是让 Codex 和 Git 工作稳定的项目文件。

# 1. 总体工作流

| 阶段 | 你做什么 | Codex 做什么 | 是否允许改代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 创建 Unity 6.3 LTS 项目、GitHub 仓库、Docs、AGENTS.md | 检查结构、补齐配置文件、列出风险 | 可以，但只改配置/文档 |
| 功能阶段开始 | 提供当前阶段、目标和验收标准 | 读文档，输出方案、文件清单、风险和测试方法 | 不允许 |
| 确认后开发 | 批准具体文件范围 | 按最小改动实现功能 | 允许，但只改指定文件 |
| 本地测试 | 打开 Unity 6.3，编译、Play Mode、记录结果 | 根据日志分析 | 不允许，除非要求修复 |
| 修复阶段 | 粘贴 Console、现象、Inspector | 定位原因并给最小补丁 | 允许，但只修 Bug |
| 阶段合并 | 审查 diff、运行测试、commit/PR | 总结改动和下一步 | 不再改代码 |

# 2. 你需要准备的工具

| 工具 | 用途 | Unity 6.3 LTS 版推荐设置 |
| --- | --- | --- |
| Unity Hub + Unity 6.3 LTS | 创建和运行游戏工程 | 安装最新 Unity 6.3 LTS patch；添加 Windows/Mac Build Support。 |
| Git | 本地版本控制、回滚、分支管理 | 每个阶段一个 phase 分支；main 只放稳定演示版本。 |
| GitHub | 让 Codex Web 读取仓库并创建 PR | 建议 private repo；不要上传 Library/Temp。 |
| Git LFS | 管理模型、贴图、音频等大文件 | 第一次提交素材前配置 .gitattributes。 |
| Codex Web | 云端读仓库、改代码、创建 PR | 适合阶段开发；每次任务只改 3-8 个文件。 |
| Codex CLI | 本地终端中使用 Codex | 适合本地未推送改动和快速修 Bug。 |
| VS Code / Cursor + Codex IDE | 审查和应用局部改动 | 适合单脚本修复和解释代码。 |
| Multiplayer Play Mode | Unity 内多实例联机测试 | 用于早期模拟四端；最终仍要用 Build/多机验证。 |

# 3. 从零创建 Unity 6.3 LTS 工程

在 Unity Hub 安装 Unity 6.3 LTS 最新 patch，添加目标平台 Build Support。

创建项目，建议项目名 BoneThrone 或 BoneThrone_Unity63。

模板优先选择 Universal 3D / URP；不要选 HDRP。

项目路径不要放在中文过深、空格过多或云盘同步目录中，推荐 D:/UnityProjects/BoneThrone 或 ~/UnityProjects/BoneThrone。

第一次打开后，保存默认场景为 Assets/_BoneThrone/Scenes/MainMenu.unity 或 Main.unity。

先不要导入大量素材。先跑通脚本架构、网格、移动、回合，再导入模型、贴图、特效和音频。

# 4. Unity 6.3 项目设置

| 设置项 | 位置 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| Visible Meta Files | Edit > Project Settings > Editor / Version Control | 开启或保持可见 .meta | 确保 Prefab/材质/脚本引用不丢。 |
| Asset Serialization | Edit > Project Settings > Editor | Force Text | 方便 Git diff 和合并。 |
| Render Pipeline | Project Settings / Graphics / Quality | 确认 URP Asset 已绑定 | 保证低多边形 2.5D 效果和跨平台性能。 |
| TextMeshPro | Window > TextMeshPro | 导入 TMP Essential Resources | UI 文本清晰。 |
| Input | Project Settings > Player > Active Input Handling | 保持模板默认；若需要兼容旧 Input，可设 Both | 避免鼠标点击脚本因输入后端不匹配失效。 |
| Scene 保存纪律 | File > Save / Save Project | 每次测试通过后保存 | 确保 Inspector、Prefab、场景改动进入 Git。 |

# 5. Unity 6.3 包安装建议

| 包/功能 | 是否必须 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TextMeshPro | 必须 | 回合提示、D20 文本、技能栏、血条文本。 | 第一次使用时导入 Essentials。 |
| Netcode for GameObjects | 联机阶段必须 | 四人局域网 Host/Client。 | GameObject/MonoBehaviour 项目优先 NGO。 |
| Unity Transport | 联机阶段必须 | NGO 默认传输层。 | LAN 和 Relay 都可用。 |
| Multiplayer Tools | 建议 | 网络调试、Profiler、模拟延迟。 | 出现同步问题时很有用。 |
| Multiplayer Play Mode | 建议 | 在同一设备模拟多个玩家。 | 最终验收仍要 Build/多机验证。 |
| Multiplayer Center | 建议 | 推荐并安装合适多人包。 | 只能辅助选择，不替代本项目架构。 |
| Cinemachine | 可选 | 相机跟随与俯视角调整。 | 需要时再加。 |
| ProBuilder | 可选 | 快速搭建低多边形地图原型。 | 美术阶段再用。 |

安装方式：Window > Package Manager > Unity Registry，搜索对应包；或使用 Window > Multiplayer > Multiplayer Center 按项目需求推荐安装。

# 6. 推荐仓库结构

BoneThrone/
├─ Assets/
│  ├─ _BoneThrone/
│  │  ├─ Art/ Audio/ Data/ Materials/ Prefabs/ Scenes/ Settings/
│  │  ├─ Scripts/
│  │  │  ├─ Core/ Grid/ Units/ Movement/ Combat/ Turns/ Skills/ Rooms/ Levels/ Interactables/ UI/ AI/ Networking/ Tests/
│  └─ TextMesh Pro/
├─ Packages/
├─ ProjectSettings/
├─ Docs/
│  ├─ 骸骨王座_系统设计文档_Unity6.3LTS_v2.1.docx
│  ├─ 骸骨王座_Codex完整即用Vibecoding开发文档_Unity6.3LTS_v1.1.docx
│  ├─ 骸骨王座_Codex从零开发使用Guide_Unity6.3LTS_v1.1.docx
│  ├─ ACTIVE_TASK.md
│  └─ DevLogs/
├─ AGENTS.md
├─ .gitignore
├─ .gitattributes
└─ README.md

# 7. .gitignore：必须一开始就放对

# Unity generated folders
[Ll]ibrary/
[Tt]emp/
[Oo]bj/
[Bb]uild/
[Bb]uilds/
[Ll]ogs/
[Uu]ser[Ss]ettings/
[Mm]emoryCaptures/

# Autogenerated IDE / solution files
.vs/
.vscode/*.user
.idea/
*.csproj
*.sln
*.suo
*.tmp
*.user
*.userprefs
*.pidb
*.booproj
*.svd
*.pdb
*.mdb
*.opendb
*.VC.db

# OS files
.DS_Store
Thumbs.db
Desktop.ini

# Unity packages / exports
*.unitypackage

# Do NOT ignore Assets, Packages, ProjectSettings, or .meta files.

# 8. Git LFS 与 .gitattributes

git lfs install
git lfs track "*.psd"
git lfs track "*.psb"
git lfs track "*.png"
git lfs track "*.jpg"
git lfs track "*.jpeg"
git lfs track "*.tga"
git lfs track "*.fbx"
git lfs track "*.blend"
git lfs track "*.obj"
git lfs track "*.wav"
git lfs track "*.mp3"
git lfs track "*.ogg"
git lfs track "*.mp4"
git add .gitattributes
git commit -m "chore: configure Git LFS for Unity assets"

# Unity text assets
*.cs text eol=lf
*.shader text
*.asmdef text
*.asmref text
*.unity text
*.prefab text
*.asset text
*.mat text
*.controller text
*.overrideController text
*.meta text

# Large binary assets via Git LFS
*.psd filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.psb filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.png filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.jpg filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.jpeg filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.tga filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.fbx filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.blend filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.obj filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.wav filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.mp3 filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.ogg filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.mp4 filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text

# 9. 第一次 Git 初始化与 GitHub 推送

cd path/to/BoneThrone
git init
git branch -M main
git add .gitignore .gitattributes README.md AGENTS.md Docs Assets Packages ProjectSettings
git commit -m "chore: initialize Unity 6.3 LTS project for Codex workflow"

git remote add origin https://github.com/你的账号/BoneThrone.git
git push -u origin main

git checkout -b dev
git push -u origin dev

git checkout -b phase/00-project-setup
git push -u origin phase/00-project-setup

# 10. 分支策略

| 分支 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| main | 稳定可演示版本 | 只合并已通过 Unity 6.3 Play Mode 测试的版本；每个大里程碑打 tag。 |
| dev | 阶段集成版本 | 每个阶段完成后合并进 dev；出现严重问题可从 dev 回退。 |
| phase/01-grid | 单阶段开发 | Codex 每次只在当前阶段分支改动。 |
| bugfix/grid-click-nullref | 修复具体 Bug | 只修一个问题，修完合并回阶段分支。 |
| experiment/network-lan | 高风险试验 | 不直接合并；验证可行后拆成小 PR。 |

# 11. AGENTS.md 模板

# AGENTS.md - BoneThrone Codex Rules

## Project
This repository is a Unity 6.3 LTS project for 《骸骨王座》, a 2.5D low-poly DND-style turn-based tactics demo.
The authoritative design documents are in /Docs. Always read them before planning changes.

## Hard boundaries
Do not add open-world systems, equipment affixes, character customization, dialogue trees, full DND rules, behavior trees, complex fog of war, account systems, ranked matchmaking, or internet lobby in the first LAN milestone.
Keep single-player mode intact while adding multiplayer support.
LAN 4-player mode is the target; internet support is only architecture preparation.

## Unity 6.3 rules
Use URP / Universal 3D. Use uGUI + TextMeshPro for battle UI. Use Netcode for GameObjects + Unity Transport for LAN multiplayer unless the user changes the stack. Multiplayer Play Mode is allowed for early testing, but final LAN validation needs builds or separate devices.

## Coding rules
Keep changes small and phase-scoped. Prefer clear serialized fields over hard-coded scene lookups. Avoid changing Unity scenes or prefabs unless the task explicitly asks for it. Never edit Library, Temp, Obj, Logs, UserSettings, or generated IDE files.

## Architecture rules
Single-player should run without NetworkManager. Multiplayer should use host-authoritative ActionCommand flow. The host validates actions; clients request actions. Turn order in multiplayer: Warrior -> Ranger -> Mage -> Barbarian -> Enemy round. Exactly four players are required to start LAN multiplayer.

## Testing expectations
For each code change, provide what changed, Unity Inspector setup, Play Mode steps, expected result, risks, and rollback instructions.

# 12. ACTIVE_TASK.md 模板

# ACTIVE_TASK.md

## Current phase
Phase 1 - Unity 6.3 Project and Package Baseline

## Goal
Verify the project is using Unity 6.3 LTS, URP / Universal 3D, TextMeshPro, and the required multiplayer packages for future LAN development.

## Allowed files
- Packages/manifest.json
- ProjectSettings/* only when necessary
- Docs/Unity63PackageBaseline.md
- AGENTS.md if the Unity version line is outdated

## Forbidden changes
- Do not implement grid, movement, combat, AI, rooms, levels, skills, or networking gameplay in this phase.
- Do not modify scenes unless the user confirms.

## Acceptance tests in Unity
1. Unity 6.3 LTS opens the project without compile errors.
2. URP asset is assigned.
3. TextMeshPro Essentials are imported.
4. Netcode for GameObjects and Unity Transport are installed or clearly documented as scheduled for phase 18.
5. Console has no red compile errors.

# 13. Codex Web：推荐主工作方式

连接 GitHub 仓库，选择当前 phase 分支，不要直接选择 main。

Setup script 保持轻量，不要试图在云端启动 Unity Editor。

默认关闭 Agent Internet Access；需要查 Unity 6.3 API 时再临时开启，并优先使用官方域名。

每次任务先用方案 Prompt，让 Codex 只输出文件清单和测试步骤。

你确认后，再让 Codex 实现。

完成后审查 diff，如果改动范围失控，要求回滚或缩小补丁。

本地 pull 后打开 Unity 6.3 验证。

# Optional lightweight setup script for Codex Cloud
set -e
pwd
ls
find Docs -maxdepth 2 -type f | sort || true
find Assets/_BoneThrone/Scripts -maxdepth 3 -type f -name "*.cs" | sort || true
echo "Codex setup complete. Unity 6.3 Play Mode validation must be done locally."

# 14. Codex CLI：本地修 Bug 与快速迭代

npm i -g @openai/codex
cd path/to/BoneThrone
codex

本地使用时，先确认 git status；修 Bug 时把 Unity Console 的完整错误、复现步骤和 Inspector 情况粘贴给 Codex。

# 15. 标准开发循环

更新 Docs/ACTIVE_TASK.md。

从 dev 切出 phase/xx 分支并 push。

在 Codex Web 选择该分支，发“只要方案，不要写代码”的 Prompt。

检查方案是否符合系统设计文档 v2.1。

确认后发“可以开始写代码，只修改这些文件”的 Prompt。

审查 diff，拒绝大范围重构。

本地 git pull，打开 Unity 6.3，等待编译。

无编译错误后进入 Play Mode 测试。

有错则复制完整 Console 给 Codex 最小修复。

通过后保存 Scene/Project，commit，写 DevLog，合并回 dev。

# 16. 启动新阶段时发给 Codex 的总 Prompt

你现在是 Unity 6.3 LTS 回合制战棋项目《骸骨王座》的 Codex 开发代理。
请先阅读仓库中的：
1. /AGENTS.md
2. /Docs/ACTIVE_TASK.md
3. /Docs/骸骨王座_系统设计文档_Unity6.3LTS_v2.1.docx 或其 Markdown 导出版
4. /Docs/骸骨王座_Codex完整即用Vibecoding开发文档_Unity6.3LTS_v1.1.docx 或其 Markdown 导出版

当前任务：只做 ACTIVE_TASK.md 中的阶段目标。
要求：
- 先不要写代码。
- 先复述当前阶段目标。
- 列出需要新增/修改的文件。
- 说明每个文件的职责。
- 说明你不会修改哪些系统。
- 说明 Unity 6.3 本地手动测试步骤。
- 说明可能风险和回滚方式。
等我确认后再开始实现。

# 17. 确认后让 Codex 写代码的 Prompt

确认，开始实现。
请严格遵守以下限制：
1. 只修改你刚才列出的文件，除非你先说明必须新增某个文件。
2. 不要重构当前阶段之外的系统。
3. 不要改动 Unity 生成目录、Library、Temp、Obj、Logs、UserSettings。
4. 保持代码可读，公共字段要有合理命名，必要时加职责注释。
5. 完成后输出：
   - 实际修改文件列表
   - 每个文件改了什么
   - Unity 6.3 Inspector/Prefab/Scene 中需要我手动设置什么
   - Play Mode 测试步骤
   - 已知风险
   - 下一步建议
请现在开始写代码。

# 18. Unity 6.3 本地测试流程

git pull 当前分支，确认本地代码已更新。

打开 Unity 6.3 LTS 项目。

等待导入/编译完成。

打开 Console，清空旧日志。

如果有编译错误，先不要进入 Play Mode，复制完整错误给 Codex。

如果无编译错误，打开本阶段测试场景。

按 Codex 给出的 Inspector 设置补齐引用。

进入 Play Mode，按验收步骤测试。

记录通过/未通过/现象/Console/截图。

通过后保存 Scene 和 Project，再 commit。

当前阶段：Phase X - [名称]
当前分支：[branch]
Unity 版本：Unity 6.3 LTS
测试场景：[scene]

预期行为：
1. ...
2. ...

实际行为：
1. ...
2. ...

Console 错误/警告：
[粘贴完整日志]

我已经检查：
- Inspector 引用：...
- Prefab：...
- Scene 对象：...
- 是否进入 Play Mode：...

请只做最小修复，不要重构其他系统。

# 19. DevLog 模板

# Phase 03 DevLog - Grid and Coordinate System

## Date
2026-xx-xx

## Branch
phase/03-grid

## Unity version
Unity 6.3 LTS

## Goal
Implement square grid, tile coordinate, walkable flag, occupancy, click detection.

## Files changed
- Assets/_BoneThrone/Scripts/Grid/GridPosition.cs
- Assets/_BoneThrone/Scripts/Grid/Tile.cs
- Assets/_BoneThrone/Scripts/Grid/GridManager.cs

## Unity test result
- Compile: Pass / Fail
- Play Mode: Pass / Fail
- Scene: Assets/_BoneThrone/Scenes/Main.unity

## Passed tests
- [ ] Tile click logs grid position
- [ ] Blocked tiles cannot be treated as walkable
- [ ] Occupied tile prevents overlapping unit assignment

## Known issues
- ...

## Next phase notes
- ...

# 20. Codex 做错时如何纠正

| 问题 | 你应该怎么做 | 不要怎么做 |
| --- | --- | --- |
| Codex 改了太多文件 | 要求它列出越界文件并回滚，只保留当前阶段必要改动。 | 不要继续在大 diff 上修。 |
| Codex 自己加新系统 | 引用系统设计边界，要求删掉开放世界/装备/复杂 AI 等内容。 | 不要默认接受“看起来更完整”的方案。 |
| Unity 6.3 编译报错 | 复制完整错误、文件名、行号、相关脚本。 | 不要只说“运行不了”。 |
| 运行时空引用 | 截图 Inspector，说明哪个对象/字段为空。 | 不要让 Codex 重写整个系统。 |
| 场景引用丢失 | 检查 .meta 是否提交、Prefab 是否改名、场景是否保存。 | 不要随便重新导入所有素材。 |
| 联机同步错乱 | 记录 Host/Client 操作顺序和各端日志。 | 不要让客户端直接改权威状态。 |
| 包版本/API 不匹配 | 让 Codex 查当前 Unity 6.3 和 Package 文档后做最小改法。 | 不要降级 Unity 或随意换网络框架。 |

# 21. 阶段开发顺序速查

| 顺序 | 阶段 | Codex 任务边界 | 本地验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 工程准备 | 目录、AGENTS、Docs、脚本空壳 | Unity 可打开，无编译错误 |
| 1 | Unity 6.3 包基线 | URP、TMP、NGO、Transport、MPPM | Package Manager 状态正确 |
| 2 | 网格与坐标 | Tile、GridManager、坐标转换、占位 | 点击格子能输出坐标 |
| 3 | 角色选择与移动 | BFS、A*、移动锁定 | 角色可选中并沿路径移动 |
| 4 | 回合系统 | 玩家/敌人整轮、行动状态 | 每人每回合移动一次 + 行动一次 |
| 5 | D20 战斗 | 普攻命中、伤害、死亡、反馈 | D20 + 修正判定生效 |
| 6 | 基础敌人 AI | 最近目标、移动、攻击、跳过卡死 | 敌人回合不会卡住 |
| 7 | 房间与阴影 | Room 状态、触发、遮罩、刷敌 | 未进入遮罩，进入后刷敌 |
| 8 | 楼梯钥匙切层 | Outline、确认框、条件、升级 | 楼梯条件正确 |

| 顺序 | 阶段 | Codex 任务边界 | 本地验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 技能框架 | SkillData、冷却、范围、UI | 技能可选、释放、冷却 |
| 10 | 四角色技能 | 按角色逐步实现 | 职业差异明显 |
| 11 | 第二/三层配置 | 关卡数据、钥匙、补给、Boss 门 | 三层流程可走通 |
| 12 | Boss 战 | Boss 普攻/AOE/胜利 | 击败 Boss 显示胜利 |
| 13 | UI/美术/打包 | 血条、技能栏、D20、失败胜利 | 可录制演示视频 |
| 14 | 联机预留接口 | GameMode、ActionCommand、权限边界 | 单机不受影响 |
| 15 | 局域网大厅 | Host/Join、4人满员开始、角色选择 | 四端能进入房间 |
| 16 | 联机回合同步 | 固定顺序、Host 验证、同步状态 | 四人各控一角色 |
| 17 | 联机战斗与关卡同步 | 移动/攻击/技能/房间/切层同步 | 局域网完整流程可演示 |

# 22. 单机与联机开发纪律

| 层 | 单机职责 | 联机职责 | 不要做 |
| --- | --- | --- | --- |
| Input | 本机点击角色/格子/UI。 | 只有本玩家控制的角色能发命令。 | 客户端直接改血量/回合/关卡状态。 |
| ActionCommand | 封装移动、普攻、技能、道具、防御。 | 客户端发请求，Host 验证并执行。 | 把鼠标点击直接同步成状态。 |
| GameState | 保存单位、房间、关卡、回合状态。 | Host 权威同步给所有客户端。 | 每个客户端各算一套不同结果。 |
| Presentation | 高亮、动画、文本、音效。 | 客户端本地表现可预测，最终以 Host 结果为准。 | 把动画完成作为权威逻辑条件。 |

# 23. 联机阶段 Codex Prompt

现在进入 Unity 6.3 LTS 联机架构阶段。请先不要写代码。
请阅读系统设计文档 v2.1 中关于单机 + 局域网四人联机的规则，并检查当前代码结构。

目标：
1. 保持单机模式不受影响，单机仍由一个玩家控制四名角色。
2. 联机模式必须且只能四人满员开始。
3. 大厅中四名玩家选择职业，顺序为：战士、游侠、法师、野蛮人，不能重复。
4. 联机回合固定顺序：战士 -> 游侠 -> 法师 -> 野蛮人 -> 敌人回合。
5. 使用 Host 权威：客户端只能请求行动，Host 验证并广播结果。
6. 使用 Netcode for GameObjects + Unity Transport 作为 LAN 技术基线。
7. 先做局域网，不做互联网房间码/Relay；但代码要保留以后接 Multiplayer Services / Relay / Lobby / Sessions 的可能性。

请输出：
- 现有系统中哪些脚本需要抽象出 GameMode / ActionCommand / Authority 判断
- 必须新增哪些 Networking 脚本
- 哪些单机脚本不能直接改成 NetworkBehaviour
- 最小实现路线
- 风险和测试方法
不要直接写代码。

# 24. 局域网扩展互联网是否困难

如果从现在开始按 Host 权威、ActionCommand、传输层解耦设计，局域网扩展到互联网属于中等难度，不是重写游戏。困难主要在连接层：房间码、Relay/NAT 穿透、Lobby、认证、掉线恢复、网络延迟，而不是移动、回合、D20、技能和关卡本身。

| 现在就该做的预留 | 以后扩展互联网的收益 |
| --- | --- |
| 不要在玩法代码里写死 LAN IP 输入流程 | 以后可以替换为 Lobby/Relay join code。 |
| 所有玩家行动都封装成 ActionCommand | 以后网络只传命令，不传杂乱状态。 |
| Host 统一验证行动合法性 | 以后不会因为公网延迟导致状态分叉。 |
| GameMode 区分 SinglePlayer / LanMultiplayer | 以后可新增 OnlineMultiplayer。 |
| UI 大厅与战斗逻辑分离 | 以后换房间码 UI 不影响战斗。 |

# 25. 合并、回滚与救项目

git status
git diff --stat
git diff

# Discard one file if Codex changed it by mistake
git checkout -- path/to/file.cs

# Create a safety checkpoint before risky merge
git tag backup-before-network-merge

# Revert a bad commit safely
git revert <commit-hash>

# Reset local branch to remote if local experiment is broken
git fetch origin
git reset --hard origin/phase/03-grid

# 26. 场景和 Prefab 协作规则

尽量让 Codex 先改脚本和 ScriptableObject，不要频繁让它改 .unity 场景文件。

如果必须改场景，单独开场景分支，并在 PR 说明里写清楚改了哪些对象和 Inspector 字段。

一个阶段内尽量只有一个人或一个 Codex 任务修改同一个场景。

常用对象做成 Prefab，再拖到场景中。Prefab 比大场景更容易审查和复用。

每次重命名脚本、Prefab、场景前先确认必要性，因为 Unity 序列化引用和 .meta GUID 会受影响。

# 27. 每天开发开始前 10 分钟检查

git status 干净或明确知道未提交改动是什么。

当前分支不是 main。

Docs/ACTIVE_TASK.md 指向今天要做的阶段。

Unity 6.3 能打开并且当前 dev 分支无编译错误。

今天只计划一个阶段或一个 Bug 类任务。

Codex Prompt 中明确“不先写代码，先给方案”。

准备好测试场景和验收清单。

# 28. 每天结束前收尾检查

Unity 6.3 编译无错误。

本日功能至少完成一个可测试小闭环，或明确记录未完成原因。

场景和 Project 已保存。

DevLog 已更新。

已 commit，commit message 清楚。

已 push 到 GitHub。

如果阶段完成，已创建或更新 PR。

下一步写进 Docs/ACTIVE_TASK.md。

# 29. 常见错误与预防

| 错误 | 后果 | 预防 |
| --- | --- | --- |
| 没有 .gitignore 就第一次提交 | Library/Temp 巨大文件进仓库 | 初始化仓库前先写 .gitignore。 |
| 没有提交 .meta | 场景/Prefab 引用丢失 | Visible Meta Files + 不忽略 .meta。 |
| Codex 直接改 main | 无法安全回滚 | 所有任务使用 phase 分支。 |
| 一次让 Codex 做完整游戏 | 架构混乱、Bug 难查 | 每次只做一个阶段。 |
| 本地没测就合并 | dev/main 变成坏版本 | Unity 6.3 Play Mode 通过才合并。 |
| 客户端直接改状态 | 联机状态不同步/作弊风险 | Host 权威 + ActionCommand。 |
| 忘记保存 Scene/Project | Inspector 改动没进 Git | 测试通过后 File > Save Project。 |
| 多人同时改同一场景 | 场景冲突难合并 | 拆场景/Prefab，约定谁改哪个文件。 |
| 把 Unity 2022.3 文档混用 | Codex 生成旧 API/旧包版本方案 | 只保留本 Guide 的三份 Unity 6.3 新文档。 |

# 30. 最终打包前的 Codex 审查任务

请作为发布前代码审查代理，审查当前 dev 分支。
目标是确认《骸骨王座》Unity 6.3 LTS 版可以用于期末展示。

请检查：
1. 单机模式是否完整：三层、战斗、房间、钥匙、Boss、失败、胜利。
2. 局域网联机是否满足：只能四人、职业不重复、固定行动顺序、Host 权威。
3. 是否存在明显空引用、回合卡死、占位不释放、死亡单位仍可行动等风险。
4. 是否有 Debug 快捷键、临时代码、无用测试对象需要保留或删除。
5. 是否有未提交的大素材、Library、Temp、Build 文件。
6. 是否缺少 README、运行说明、测试说明。
7. 是否有 Unity 6.3 包版本、Build Profile、URP 设置相关风险。

请只输出审查报告和必须修复项，不要直接改代码。

# 31. 最终交付包建议

| 交付物 | 内容 |
| --- | --- |
| Unity 工程 | Assets、Packages、ProjectSettings、Docs、README；不含 Library/Temp。 |
| 可运行 Build | Windows/Mac 平台按课程要求导出。 |
| 演示视频 | 展示单机完整流程；如联机完成，展示四人局域网操作。 |
| README | Unity 6.3 LTS 版本、打开方式、操作方式、已实现功能、已知问题。 |
| 开发文档 | 系统设计 v2.1、Codex Vibecoding v1.1、Codex Guide v1.1。 |
| GitHub 仓库 | 清晰 commit 历史、tag、PR 记录。 |

# 32. 一页速查

改文档：先更新 Docs/ACTIVE_TASK.md。

开分支：git checkout -b phase/xx-name。

问 Codex：先让它读 AGENTS + Docs，只给方案。

确认方案：只允许改指定文件。

审查 diff：看有没有越界。

本地 Unity 6.3 测试：编译、Play、按验收清单测试。

反馈 Bug：完整日志 + 复现步骤 + Inspector 情况。

通过后提交：commit + push + DevLog。

阶段完成：PR 到 dev，稳定后合并 main。

任何时候项目坏了：先 git diff，再回滚，不要继续叠加修复。

# 33. 官方资料参考

Unity 6 release support: https://unity.com/releases/unity-6/support

Unity 6 download and overview: https://unity.com/releases/unity-6

Unity multiplayer overview: https://docs.unity.com/multiplayer

Unity netcode packages: https://docs.unity.com/en-us/multiplayer/netcode/netcode

Relay with Netcode for GameObjects: https://docs.unity.com/en-us/relay/relay-and-ngo

OpenAI Codex documentation: https://developers.openai.com/codex