《骸骨王座》Codex 完整即用 Vibecoding 开发文档

Unity 6.3 LTS 版 · 单机模式 + 局域网四人联机模式
版本：v1.1（直接取代 v1.0）

说明：本文档为可直接执行的项目文档；如果放入 Codex 仓库，建议同时另存为 Markdown，便于 Codex 更稳定读取。

# 0. 这份文档怎么用

这份文档是“可直接复制到 Codex 的开发剧本”。你只需要按阶段执行：先让 Codex 读文档并给方案，再确认写代码，然后在本地 Unity 6.3 LTS 中测试。

| 步骤 | 你要做什么 | Codex 应输出什么 | 是否允许改代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘贴总上下文 Prompt 和当前阶段方案提示词 | 目标复述、文件清单、风险、测试方法 | 否 |
| 2 | 检查方案是否超出边界 | 必要时回答问题或收束范围 | 否 |
| 3 | 粘贴确认写代码提示词 | 最小代码修改、变更摘要、测试步骤 | 是 |
| 4 | 本地 Unity 6.3 编译和 Play Mode 测试 | 若有报错则提供修复建议 | 只修相关问题 |
| 5 | 记录验收结果并提交 Git | 阶段交付清单 | 否 |

# 1. 项目冻结需求

| 项目 | 冻结规则 |
| --- | --- |
| 项目类型 | Unity 6.3 LTS；2.5D 低多边形 DND 风格回合制战棋 Demo。 |
| 核心模式 | 保留单机模式；新增局域网四人联机模式。 |
| 单机控制 | 单机由一名玩家操控四名角色。 |
| 联机人数 | 必须满 4 人才能开始；严格四名玩家同时进行。 |
| 角色分配 | 大厅自由选择角色，不能重复。 |
| 联机行动顺序 | 战士 → 游侠 → 法师 → 野蛮人 → 敌人回合。 |
| 网络权威 | Host 权威：Host 校验行动、投 D20、结算伤害、驱动 AI、同步结果。 |
| 掉线处理 | 任意玩家掉线时暂停，等待重连；期末 Demo 不做复杂托管。 |
| 互联网扩展 | 先做 LAN；通过玩法层/传输层解耦保留未来 Unity Multiplayer Services / Relay / Lobby / Sessions 扩展能力。 |

# 2. Unity 6.3 LTS 必要开发约束

Codex 所有 Prompt 必须明确 Unity 6.3 LTS，避免生成 Unity 2022.3 时代的旧包名或旧 API 用法。

新项目优先使用 URP / Universal 3D；不要选择 HDRP。

战斗 UI 优先使用 uGUI + TextMeshPro；UI Toolkit 不作为战斗 HUD 的必须方案。

联机优先使用 Netcode for GameObjects + Unity Transport；不要使用 Mirror、Photon、FishNet，除非后续明确改技术路线。

用 Multiplayer Play Mode 做早期四端模拟，但最后必须用本地 Build 或多台电脑验证 LAN。

不要让 Codex 直接修改 Library、Temp、Obj、Logs、UserSettings 或 Unity 自动生成 IDE 文件。

如果 Codex 需要查 API，必须优先查 Unity 6.3 官方文档或当前 Package 文档。

# 3. Codex 总上下文 Prompt

你是一名 Unity 6.3 LTS 回合制战棋游戏工程师，同时熟悉 Netcode for GameObjects、Unity Transport、Host 权威同步和可维护代码设计。请协助我在当前仓库中开发《骸骨王座》：一个 2.5D 低多边形 DND 风格回合制战棋 Demo。

冻结需求：
1. 游戏有单机模式和局域网四人联机模式。
2. 单机模式：一名玩家操控四名固定角色。
3. 联机模式：必须且只能 4 名玩家开始；大厅自由选择角色，不能重复。
4. 联机行动顺序固定：战士 → 游侠 → 法师 → 野蛮人 → 敌人回合。
5. 联机采用 Host 权威：Host 校验行动、投 D20、结算伤害、驱动敌人 AI、同步结果。
6. 任意联机玩家掉线时暂停，等待重连；期末 Demo 不做复杂 AI 托管。
7. 地图为三层地下城：入口回廊 → 中庭居住区 → 藏宝密室 / 骸骨王座。
8. 正方形网格，四方向移动；BFS 显示范围，A* 执行路径移动。
9. 每名角色每回合移动一次 + 行动一次。
10. 普攻使用 D20 + 攻击修正 ≥ 目标防御；技能必中但有冷却。
11. 每进入下一层，全员升一级并解锁新技能。
12. 未进入房间为半透明阴影；进入房间后阴影消失，敌人才生成。
13. 只做药水和钥匙；楼梯鼠标悬停 Outline，点击弹确认框。
14. 我方全灭显示失败界面，可重新挑战当前层；击败 Boss 显示胜利界面。

Unity 6.3 LTS 技术约束：
- 使用 URP / Universal 3D，不使用 HDRP。
- 战斗 UI 优先 uGUI + TextMeshPro。
- 联机优先 Netcode for GameObjects + Unity Transport。
- 可用 Multiplayer Play Mode 早期模拟四端，但最终 LAN 必须用 Build 或多台电脑验证。
- 互联网联机只做架构预留，不开发账号、匹配、排行榜。

开发规则：
- 每次只处理当前阶段，不跨阶段大改。
- 写代码前必须先列出新增/修改文件、职责、风险和测试方法。
- 每次最多修改 3-6 个核心脚本；除非我明确批准。
- 单机系统必须始终可运行；联机改造不能破坏 LocalSession。
- 玩法层不能直接依赖 LAN/IP/Relay 传输；必须通过 ActionCommand / GameState / IGameSession 解耦。

# 4. 建议创建的 AGENTS.md

# AGENTS.md - Bone Throne / 骸骨王座

## Project
Unity 6.3 LTS tactics demo: 2.5D low-poly DND-style turn-based dungeon crawler.

## Hard requirements
- Singleplayer mode remains playable: one local player controls all four heroes.
- LAN multiplayer mode requires exactly 4 players before start.
- Multiplayer role order: Fighter -> Ranger -> Mage -> Barbarian -> Enemy Turn.
- Multiplayer uses host authority. Clients request actions only; host validates, rolls D20, applies results, and broadcasts authoritative state.
- Use Netcode for GameObjects + Unity Transport for the LAN milestone unless the user explicitly changes the networking stack.
- Keep gameplay logic transport-agnostic through ActionCommand, GameState, IGameSession, and command routing interfaces.
- Do not add open world, equipment affixes, character creation, full DND rules, complex behavior trees, complex fog of war, account systems, ranked matchmaking, or internet lobby in the first LAN milestone.

## Unity 6.3 LTS rules
- Prefer URP / Universal 3D, not HDRP.
- Use uGUI + TextMeshPro for battle HUD unless explicitly asked otherwise.
- Multiplayer Play Mode can be used for early testing, but final LAN validation needs builds or separate devices.
- Do not edit Library, Temp, Obj, Logs, UserSettings, or generated IDE files.

## Coding rules
- Small changes only. Prefer 3-6 related files per task.
- Before editing, summarize the plan and exact files to change.
- Use explicit namespaces under BoneThrone.*.
- Avoid scene-wide Find calls in domain logic. Wire dependencies via serialized fields or initialization methods.
- Keep commands deterministic and serializable.
- Local singleplayer should use the same command path as multiplayer where practical.

## Validation
- After code changes, report Unity Inspector setup steps and manual Play Mode tests.
- Do not claim Unity Play Mode passed unless the user ran it and confirmed.
- If Unity cannot be run in the current environment, state that clearly and provide a local validation checklist.

# 5. 推荐工程目录结构

Assets/
  _BoneThrone/
    Art/
    Audio/
    Data/
      Characters/ Enemies/ Skills/ Levels/ Rooms/
    Materials/
    Prefabs/
      Units/ Tiles/ UI/ Interactables/ Network/
    Scenes/
      MainMenu.unity
      Lobby.unity
      Level_01_EntranceCorridor.unity
      Level_02_CourtyardResidence.unity
      Level_03_TreasureVault.unity
    Scripts/
      Core/ Data/ Grid/ Units/ Movement/ Turns/ Combat/ Skills/ AI/ Rooms/ Levels/ Interactables/ UI/ Networking/ Tests/
    Settings/
Packages/
ProjectSettings/
Docs/
  SystemDesign_Unity63_v2.1.docx
  CodexVibecoding_Unity63_v1.1.docx
  CodexGuide_Unity63_v1.1.docx
  ACTIVE_TASK.md
  DevLogs/
AGENTS.md
README.md
.gitignore
.gitattributes

# 6. 核心架构原则

| 原则 | 正确实现 | 错误实现 |
| --- | --- | --- |
| Host 权威 | 客户端提交请求，Host 校验和结算，再广播结果。 | 客户端自己投 D20 或扣血。 |
| 命令同步 | 移动/攻击/技能/互动都封装为 ActionCommand。 | 每个系统各自发网络包。 |
| 单机复用 | 单机 LocalSession 也走命令路径。 | 单机和联机两套完全不同逻辑。 |
| 传输解耦 | 玩法层依赖 IGameSession / ICommandRouter。 | 玩法层直接调用 LAN/IP API。 |
| Unity 6.3 包管理 | 通过 Package Manager/Multiplayer Center 明确安装包。 | 复制旧 Unity 2022 项目的 Packages 后不检查版本。 |
| 小步开发 | 每阶段 3-6 个文件，单独验收。 | 一次性生成几十个脚本。 |

# 7. 阶段路线总表

| 阶段 | 名称 | 核心交付 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Codex 接入与仓库规则冻结 | AGENTS.md、Docs、ACTIVE_TASK.md、禁止范围。 | 不写玩法代码。 |
| 1 | Unity 6.3 项目与包基线 | URP 项目、TextMeshPro、NGO、Unity Transport、Multiplayer Tools/Play Mode。 | 不写核心玩法。 |
| 2 | 工程目录与基础架构骨架 | Scripts 分层、命名空间、核心接口、注释。 | 不实现复杂逻辑。 |
| 3 | 网格与坐标系统 | GridPosition、Tile、GridManager、点击识别、障碍/占位。 | 可单独测试。 |
| 4 | 单位系统与数据模型 | Unit、UnitStats、阵营、等级、HP、死亡、占位。 | 无战斗公式。 |
| 5 | 选择、BFS 范围与 A* 移动 | 选择角色、显示移动范围、路径移动、占位更新。 | 单机可玩核心。 |
| 6 | 回合系统与固定行动顺序 | hasMoved/hasActed、玩家回合、敌人回合、联机顺序预留。 | 不直接引入网络传输。 |
| 7 | D20 普攻战斗 | 命中、伤害、死亡、D20 日志、行动消耗。 | Host 权威预留接口。 |
| 8 | 基础敌人 AI | 最近目标、移动靠近、范围内攻击、安全跳过。 | 不做行为树。 |
| 9 | 房间推进与半透明阴影 | RoomController、Trigger、Spawner、遮罩、清理判定。 | 不做复杂迷雾。 |
| 10 | 钥匙、楼梯、切层与升级 | 钥匙条件、楼梯 Outline、确认框、切层、全员升级。 | 单机三层串联。 |
| 11 | 技能框架 | SkillData、冷却、范围、必中、解锁、技能栏接口。 | 先框架后技能。 |
| 12 | 四角色技能 | 战士/游侠/法师/野蛮人 3 级技能逐步实现。 | 每次最多 4 个技能。 |
| 13 | UI 与反馈 | 回合提示、头像栏、技能栏、血条、D20、提示框。 | 优先清楚。 |
| 14 | 三层内容配置 | LevelData、RoomData、敌人配置、补给、Boss 钥匙。 | 复用系统。 |
| 15 | Boss、失败与胜利 | Boss 简单技能循环、全灭失败、Boss 死亡胜利。 | 保证可通关。 |
| 16 | 单机完整验收 | 从第一层到 Boss 全流程跑通并修复。 | 联机前冻结。 |
| 17 | 联机接口落地 | ActionCommand、GameState、IGameSession、LocalSession。 | 保持单机兼容。 |
| 18 | LAN 大厅与角色选择 | Host/Client、四人满员、唯一角色选择、Ready、开始游戏。 | 不能重复角色。 |
| 19 | Host 权威命令同步 | 客户端请求、Host 校验、广播结果、顺序锁定。 | 不让客户端结算。 |
| 20 | 联机房间/战斗/断线验收 | 四端测试、暂停重连、状态同步、边界修复。 | 局域网 Demo。 |
| 21 | 最终打包与演示 | UI 打磨、Build、README、演示路线、风险兜底。 | 最终提交。 |

# 8. 通用提示词模板

## 8.1 阶段方案提示词模板

当前阶段：{stage} - {title}

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后按以下格式输出方案，不要直接写代码：
1. 本阶段目标复述。
2. 当前仓库已经具备的基础。
3. 本阶段需要新增/修改的文件清单，控制在 3-6 个核心文件。
4. 每个文件的职责和关键方法。
5. 和单机/联机架构的关系。
6. 和 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 包版本的关系。
7. 可能风险：空引用、状态未重置、回合卡死、占位错误、联机破坏单机、旧 API。
8. Unity 6.3 本地手动测试步骤。
9. 如果需求不明确，先列出问题，不要猜。

## 8.2 确认写代码提示词模板

我确认执行阶段：{stage} - {title}。

请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。
要求：
1. 只修改你列出的文件；如果必须新增/修改其他文件，先说明原因。
2. 给出完整代码或清晰 diff。
3. 每个新增类和关键方法写职责注释。
4. 不要破坏已有单机 Play Mode 流程。
5. 不要引入本阶段之外的功能。
6. 不要修改 Library、Temp、Obj、Logs、UserSettings 或生成的 IDE 文件。
7. 修改后输出：变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、手动测试步骤、可能回滚方式。

## 8.3 Bug 最小修复提示词

当前阶段：[填写阶段名]
Unity 版本：Unity 6.3 LTS
我在 Unity Play Mode / Console 中遇到问题。

预期行为：
[填写应该发生什么]

实际行为：
[填写现在发生什么]

Console 错误/警告：
[粘贴完整日志，包含文件名、行号、CSxxxx 编号]

相关脚本/对象/Inspector：
[粘贴脚本片段或描述]

请按以下规则处理：
1. 先判断最可能的 3 个原因并排序。
2. 先让我检查 Inspector 和场景绑定，再给代码修复。
3. 如果需要修代码，只给最小修改，不要重构系统。
4. 修复后给 Unity 6.3 中逐步测试方法。
5. 不要修改当前阶段之外的文件。

## 8.4 架构审查提示词

请审查当前分支是否符合《骸骨王座》Unity 6.3 LTS v2.1 架构。
重点检查：
1. 单机模式是否仍然可运行。
2. 是否把网络传输细节写进 TurnManager、CombatSystem、SkillSystem 等玩法层。
3. ActionCommand / GameState / IGameSession 是否保持清晰边界。
4. 是否存在空引用、占位未释放、行动状态未重置、敌人回合卡死、客户端越权结算。
5. 是否误用了不适合 Unity 6.3 LTS 当前包版本的旧 API。
6. 是否有过度设计或超出期末 Demo 的功能。
请输出必须修复 / 建议优化 / 可以暂缓 三类清单，不要直接改代码。

# 9. 分阶段 Codex 执行文档

## 阶段 0：Codex 接入与仓库规则冻结

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | AGENTS.md Docs/ProjectBrief.md Docs/ArchitectureDecisionRecord.md Docs/ManualTestChecklist.md |
| 验收标准 | Codex 能复述 Unity 6.3 LTS、单机/联机边界和不做范围。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：0 - Codex 接入与仓库规则冻结

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：Codex 能复述 Unity 6.3 LTS、单机/联机边界和不做范围。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：0 - Codex 接入与仓库规则冻结。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 1：Unity 6.3 项目与包基线

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | Packages/manifest.json ProjectSettings/* Docs/Unity63PackageBaseline.md |
| 验收标准 | Unity 6.3 LTS 项目可打开；URP、TextMeshPro、NGO、Unity Transport、Multiplayer Tools/Play Mode 可确认。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：1 - Unity 6.3 项目与包基线

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：Unity 6.3 LTS 项目可打开；URP、TextMeshPro、NGO、Unity Transport、Multiplayer Tools/Play Mode 可确认。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：1 - Unity 6.3 项目与包基线。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 2：工程目录与基础架构骨架

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | Assets/_BoneThrone/Scripts/Core Grid Units Turns Combat Networking |
| 验收标准 | 文件夹结构清楚，核心接口存在，无编译错误。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：2 - 工程目录与基础架构骨架

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：文件夹结构清楚，核心接口存在，无编译错误。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：2 - 工程目录与基础架构骨架。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 3：网格与坐标系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | GridPosition.cs Tile.cs GridManager.cs GridHighlighter.cs GridInputTester.cs |
| 验收标准 | 点击 Tile 可得到坐标，障碍与占位可判断。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：3 - 网格与坐标系统

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：点击 Tile 可得到坐标，障碍与占位可判断。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：3 - 网格与坐标系统。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 4：单位系统与数据模型

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | Unit.cs UnitStats.cs UnitFaction.cs UnitRuntimeState.cs UnitData.cs |
| 验收标准 | 四名玩家角色能放在不同 Tile，死亡时释放占位。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：4 - 单位系统与数据模型

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：四名玩家角色能放在不同 Tile，死亡时释放占位。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：4 - 单位系统与数据模型。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 5：选择、BFS 范围与 A* 移动

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | SelectionManager.cs MovementRangeFinder.cs Pathfinder.cs UnitMover.cs PlayerInputController.cs |
| 验收标准 | 选择我方角色、显示移动范围、合法移动并更新占位。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：5 - 选择、BFS 范围与 A* 移动

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：选择我方角色、显示移动范围、合法移动并更新占位。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：5 - 选择、BFS 范围与 A* 移动。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 6：回合系统与固定行动顺序

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | TurnManager.cs TurnPhase.cs TurnOrderService.cs ActionPermissionService.cs |
| 验收标准 | 每名角色每回合移动一次 + 行动一次；预留战士→游侠→法师→野蛮人顺序。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：6 - 回合系统与固定行动顺序

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：每名角色每回合移动一次 + 行动一次；预留战士→游侠→法师→野蛮人顺序。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：6 - 回合系统与固定行动顺序。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 7：D20 普攻战斗

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | CombatSystem.cs D20Roller.cs DamageResolver.cs CombatLog.cs |
| 验收标准 | 攻击范围、D20 命中、伤害、死亡、日志、行动消耗生效。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：7 - D20 普攻战斗

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：攻击范围、D20 命中、伤害、死亡、日志、行动消耗生效。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：7 - D20 普攻战斗。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 8：基础敌人 AI

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | EnemyAIController.cs EnemyTargetSelector.cs EnemyActionRunner.cs |
| 验收标准 | 敌人能找最近目标、移动、攻击、无法行动时安全跳过。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：8 - 基础敌人 AI

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：敌人能找最近目标、移动、攻击、无法行动时安全跳过。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：8 - 基础敌人 AI。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 9：房间推进与半透明阴影

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | RoomController.cs RoomState.cs RoomTrigger.cs EnemySpawner.cs RoomShadowController.cs |
| 验收标准 | 未进入遮罩，进入生成敌人，清理后房间完成。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：9 - 房间推进与半透明阴影

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：未进入遮罩，进入生成敌人，清理后房间完成。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：9 - 房间推进与半透明阴影。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 10：钥匙、楼梯、切层与升级

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | LevelManager.cs LevelProgressionService.cs InteractableStairs.cs KeyItem.cs ConfirmPanel.cs |
| 验收标准 | 楼梯 Outline、确认框、条件提示、切层升级生效。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：10 - 钥匙、楼梯、切层与升级

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：楼梯 Outline、确认框、条件提示、切层升级生效。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：10 - 钥匙、楼梯、切层与升级。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 11：技能框架

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | SkillData.cs SkillRuntime.cs SkillSystem.cs SkillTargetingService.cs SkillCooldownService.cs |
| 验收标准 | 技能可选择、范围高亮、释放、冷却、必中。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：11 - 技能框架

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：技能可选择、范围高亮、释放、冷却、必中。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：11 - 技能框架。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 12：四角色技能

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | SkillEffectExecutor.cs FighterSkillEffects.cs RangerSkillEffects.cs MageSkillEffects.cs BarbarianSkillEffects.cs |
| 验收标准 | 四名角色技能体现职业差异，升级解锁。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：12 - 四角色技能

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：四名角色技能体现职业差异，升级解锁。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：12 - 四角色技能。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 13：UI 与反馈

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | BattleHUDController.cs TurnBannerView.cs HeroPanelView.cs SkillBarView.cs FloatingHealthBar.cs |
| 验收标准 | 回合、HP、技能、D20、条件提示清楚。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：13 - UI 与反馈

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：回合、HP、技能、D20、条件提示清楚。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：13 - UI 与反馈。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 14：三层内容配置

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | LevelData assets RoomData assets EnemyData assets LevelContentValidator.cs |
| 验收标准 | 第一层教学、第二层钥匙、第三层 Boss 前置配置完成。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：14 - 三层内容配置

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：第一层教学、第二层钥匙、第三层 Boss 前置配置完成。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：14 - 三层内容配置。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 15：Boss、失败与胜利

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | BossAIController.cs BossSkillCycle.cs VictoryDefeatManager.cs DefeatPanel.cs VictoryPanel.cs |
| 验收标准 | Boss 战、全灭失败、Boss 死胜利可触发。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：15 - Boss、失败与胜利

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：Boss 战、全灭失败、Boss 死胜利可触发。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：15 - Boss、失败与胜利。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 16：单机完整验收

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | Docs/SingleplayerAcceptanceReport.md ManualTestChecklist.md |
| 验收标准 | 从第一层到 Boss 可完整通关，并建立 singleplayer-stable tag。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：16 - 单机完整验收

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：从第一层到 Boss 可完整通关，并建立 singleplayer-stable tag。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：16 - 单机完整验收。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 17：联机接口落地

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | ActionCommand.cs MoveCommand.cs AttackCommand.cs GameStateSnapshot.cs IGameSession.cs LocalGameSession.cs |
| 验收标准 | 单机也通过 LocalSession 提交命令，玩法系统不依赖具体传输。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：17 - 联机接口落地

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：单机也通过 LocalSession 提交命令，玩法系统不依赖具体传输。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：17 - 联机接口落地。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 18：LAN 大厅与角色选择

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | NetworkBootstrap.cs LanLobbyManager.cs LobbyPlayerState.cs RoleSelectionController.cs LobbyUIController.cs |
| 验收标准 | Host/Client、四人满员、唯一角色选择、Ready、开始游戏。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：18 - LAN 大厅与角色选择

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：Host/Client、四人满员、唯一角色选择、Ready、开始游戏。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：18 - LAN 大厅与角色选择。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 19：Host 权威命令同步

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | NetworkCommandRouter.cs AuthoritativeGameSession.cs ClientGameSession.cs NetworkGameStateSync.cs TurnOwnershipGate.cs |
| 验收标准 | 只有当前角色所属玩家可发命令；Host 结算并同步。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：19 - Host 权威命令同步

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：只有当前角色所属玩家可发命令；Host 结算并同步。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：19 - Host 权威命令同步。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 20：联机房间/战斗/断线验收

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | MultiplayerPauseManager.cs ReconnectWaitingPanel.cs NetworkRoomSync.cs NetworkLevelProgressionSync.cs |
| 验收标准 | 房间、钥匙、切层、Boss、断线暂停四端一致。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：20 - 联机房间/战斗/断线验收

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：房间、钥匙、切层、Boss、断线暂停四端一致。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：20 - 联机房间/战斗/断线验收。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

## 阶段 21：最终打包与演示

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议文件 | README.md Docs/FinalDemoScript.md Docs/KnownIssues.md Build Profiles |
| 验收标准 | Windows Build 可运行，单机完整，LAN 可展示，说明清楚。 |
| Unity 6.3 手动测试 | 打开 Unity 6.3 LTS，等待编译完成；清空 Console；按本阶段验收标准测试；记录通过/失败/日志。 |

当前阶段：21 - 最终打包与演示

请先扫描当前仓库结构、AGENTS.md、Docs/ACTIVE_TASK.md 和相关脚本，然后输出方案，不要直接写代码。
目标：Windows Build 可运行，单机完整，LAN 可展示，说明清楚。
要求：
1. 复述本阶段目标。
2. 列出需要新增/修改的 3-6 个核心文件。
3. 说明每个文件职责、关键方法、和单机/联机架构关系。
4. 明确 Unity 6.3 LTS / URP / Netcode 相关注意点。
5. 列出风险、Inspector 设置、Unity 手动测试步骤。
6. 如果需求不明确，先问我，不要猜。

我确认执行阶段：21 - 最终打包与演示。
请只根据上一步方案做最小代码修改，不要扩大范围。完成后输出实际修改文件、变更摘要、Unity 6.3 Inspector 绑定清单、Play Mode 测试步骤和回滚方式。

# 10. 每阶段本地 Unity 验收记录表

| 阶段 | 是否完成 | Unity 编译 | Play Mode 测试 | 遗留问题 | Git 提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Codex 接入与仓库规则冻结 |  |  |  |  |  |
| 1 Unity 6.3 项目与包基线 |  |  |  |  |  |
| 2 工程目录与基础架构骨架 |  |  |  |  |  |
| 3 网格与坐标系统 |  |  |  |  |  |
| 4 单位系统与数据模型 |  |  |  |  |  |
| 5 选择、BFS 范围与 A* 移动 |  |  |  |  |  |
| 6 回合系统与固定行动顺序 |  |  |  |  |  |
| 7 D20 普攻战斗 |  |  |  |  |  |
| 8 基础敌人 AI |  |  |  |  |  |
| 9 房间推进与半透明阴影 |  |  |  |  |  |
| 10 钥匙、楼梯、切层与升级 |  |  |  |  |  |
| 11 技能框架 |  |  |  |  |  |
| 12 四角色技能 |  |  |  |  |  |
| 13 UI 与反馈 |  |  |  |  |  |
| 14 三层内容配置 |  |  |  |  |  |
| 15 Boss、失败与胜利 |  |  |  |  |  |
| 16 单机完整验收 |  |  |  |  |  |
| 17 联机接口落地 |  |  |  |  |  |
| 18 LAN 大厅与角色选择 |  |  |  |  |  |
| 19 Host 权威命令同步 |  |  |  |  |  |
| 20 联机房间/战斗/断线验收 |  |  |  |  |  |
| 21 最终打包与演示 |  |  |  |  |  |

# 11. 最终验收清单

Unity 6.3 LTS 工程可打开，无严重编译错误。

单机可从第一层推进到 Boss 胜利。

四名角色移动/普攻/技能/药水/防御可用。

D20、血条、技能冷却、失败/胜利 UI 清楚。

房间阴影、敌人生成、钥匙、楼梯确认框生效。

局域网四人满员后可开始，角色不可重复。

联机中只有当前角色所属玩家可行动。

Host 权威结算，四端状态一致。

玩家掉线时暂停并显示等待提示。

README 与演示脚本可指导老师运行。

# 12. 最终演示建议路线

| 顺序 | 演示内容 | 重点说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主菜单展示单机 / 局域网联机入口 | 说明双模式架构，单机不依赖网络。 |
| 2 | 第一层展示移动、BFS、A* | 说明正方形网格和四方向移动。 |
| 3 | 展示 D20 普攻和技能 | 说明 DND 味道与职业差异。 |
| 4 | 进入房间触发阴影消失与敌人生成 | 说明房间制推进。 |
| 5 | 楼梯 Outline + 确认框 + 升级 | 说明三层推进。 |
| 6 | 第二层拿钥匙，第三层开 Boss 门 | 说明道具边界只做钥匙和药水。 |
| 7 | Boss 战与胜利界面 | 说明完整闭环。 |
| 8 | LAN 大厅四人选角色并进入战斗 | 说明四人满员、角色不可重复、Host 权威。 |
| 9 | 联机中非当前角色无法行动，当前角色行动同步 | 说明固定顺序与命令同步。 |

# 13. 交付前风险兜底规则

| 风险 | 优先兜底方案 |
| --- | --- |
| 技能做不完 | 每名角色保留 1 个代表技能，其余用简单伤害/冷却技能补齐。 |
| Boss 太复杂 | 保留普攻 + 震荡波；召唤骷髅改为可选。 |
| 联机切层不稳定 | 演示联机第一层完整战斗；三层完整流程由单机展示。 |
| 四端测试设备不足 | 使用 Multiplayer Play Mode 早期验证，最终用一台 Host + 多个本地构建窗口或两台电脑运行。 |
| 断线重连复杂 | 最低实现为暂停 + 等待重连提示；KnownIssues 记录限制。 |
| UI 美化不足 | 优先保留可读文本：回合、HP、技能、D20、提示、胜负。 |

# 14. 官方资料参考

Unity 6 release support: https://unity.com/releases/unity-6/support

Unity multiplayer overview: https://docs.unity.com/multiplayer

Unity netcode packages: https://docs.unity.com/en-us/multiplayer/netcode/netcode

Relay with NGO: https://docs.unity.com/en-us/relay/relay-and-ngo

OpenAI Codex documentation: https://developers.openai.com/codex